**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TPHCM** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Khoa Điện - Điện Tử** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**Bộ Môn Điện Tử Công Nghiệp**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**(Bản lịch trình này được đóng vào đồ án)**

Họ tên sinh viên: **Nguyễn Thành Đạt** MSSV: **19161219**

Lớp: **19161ĐTCNC** ĐAMH: **Vi điều khiển**

Tên đề tài: **Thiết kế và thi công hệ thống chấm công sử dụng RFID, C# và SQL server**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tuần/ngày*** | ***Nội dung*** | ***Xác nhận GVHD*** |
| Tuần 5, 6  (19/09 – 02/09) | - Nghe GVHD phổ biến yêu cầu làm đồ án, tiến hành chọn đồ án.  - GVHD tiến hành xét duyệt đề tài |  |
| Tuần 7  (03/10 – 09/10) | - Viết tóm tắt yêu cầu đề tài đã chọn: đề tài làm cái gì, nội dung thiết kế, các thông số của đề tài |  |
| Tuần 8  (10/10 -16/10) | Thiết kế sơ đồ khối, giải thích chức năng các khối |  |
| Tuần 9  (17/10 – 23/10) | - Thiết kế sơ đồ mạch, nguyên lý hoạt động của mạch, thiết kế mạch thử nghiệm bằng dây cắm  - Bắt đầu tìm hiểu về C# và SQL Server |  |
| Tuần 10  (24/10 – 30/10) | - Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL server |  |
| Tuần 11, 12  (31/10 – 13/11) | - Thiết kế phần mềm cho hệ thống dựa trên C# (.NET Winforms framework) |  |
| Tuần 13  (14/11 – 20/11) | - Thi công mạch in  - Viết báo cáo những nội dung đã làm |  |
| Tuần 14  (21/11 – 27/11) | - Hoàn thiện báo cáo và gởi cho GVHD để xem xét góp ý lần cuối trước khi in và báo cáo |  |
| Tuần 15, 16, 17  (28/11 – 18/12) | - Nộp quyển báo cáo  - Làm slide, báo cáo với GVHD |  |

**GV HƯỚNG DẪN**

(Ký và ghi rõ họ và tên)

**ThS. Nguyễn Văn Hiệp**